Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта

«Обустройство примыкания от объекта «ПНН Ашировского месторождения».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение (с.Тимошкино).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить обустройство к объекту: «ПНН Ашировского месторождения», на автомобильной дороге общего пользования Матвеевка–Азаматово IV технической категории, на км 11 + 301 м, слева, в Матвеевском районе Оренбургской области с устройством переходно-скоростных полос и дополнительной полосы для левостороннего съезда.

Перечень и объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомости объемов работ (Приложение Б), составленных на основании рабочей документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: II - III кв. 2023 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локального сметного расчета Подрядчика, составленного в соответствии с ведомостью объемов работ Заказчика (Приложение Б), входящей в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы перед их началом.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- Расстояние от г.Оренбурга до ПНН Ашировского месторождения (с.Тимошкино) – 300 км.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальному сметному расчету, выполненному Подрядчиком согласно ведомости объемов работ (Приложение Б), выставленной Заказчиком на тендер, с учетом применения за итогами смет дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта после чего заполняет таблицу «Протокол расчета договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальной смете, с включением за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов в ведомостях работ Заказчика не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу расчета договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметного расчета, составленного Подрядчиком в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения Б), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, на основании конъюнктурного анализа рынка в соответствии со сметной методикой формирования текущей цены материала (ТЦ), в соответствии с методикой 2020г. в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Протокол расчета договорной стоимости работ (Приложение А).

2. Ведомость объемов работ (Приложение Б).

2. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования (Приложение В).